ИЗВЕЩЕНИЕ № 19

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы

отопления и ГВС от котельной д. Огуднево, расположенной по адресу:

Московская область, Щелковский район, д. Огуднево

«27» февраля 2015 г.

Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы отопления и ГВС от котельной д. Огуднево, расположенной по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Огуднево

- Форма торгов: открытый запрос предложений.

- Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: Заказчик: Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Иванова, д.2/1, стр.2, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84.

- Предмет договора: капитальный ремонт теплотрассы отопления 2Д100 мм – 168 п.м. и ГВС 2Д50 мм - 168п.м. в ППУ ПЭ - изоляции от ТК1А до ТК5 от котельной д. Огуднево (Длина теплотрассы – 336 п.м. в 2-х трубном исчислении),  расположенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, д. Огуднево. Сети отопления инв. № 00030570: сети ГВС инв. № 00030576.

- Начальная (максимальная) цена договора: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% - 396 610 (Триста девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

- Место выполнения работ: Московская область, Щелковский район, д. Огуднево.

Сроки выполнения работ: подрядчик приступает к выполнению работ с 11.05.2015г. после подписания договора, окончание работ – не более чем 45 (сорок пять) календарных дней.

- Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

- Обеспечение заявки: не предусмотрено.

- Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

- Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru документация предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 15:30, перерыв с 12:00 до 12.48 (время московское) в рабочие дни, 6 марта 2015 г. – до 14:00. Также документация по проведению открытого запроса предложений доступна для бесплатного скачивания на вышеуказанных сайтах.

- Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48 по московскому времени в рабочие дни с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г., 6 марта 2015 г. – до 14:00 (время московское).

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 12 марта 2015 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место рассмотрения Предложений и подведение итогов запроса предложений: с 9:00 (время московское) 13 марта 2015 г. до 16:00 (время московское) 18 марта 2015 г. по месту нахождения Заказчика.

- Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.