ИЗВЕЩЕНИЕ № 9

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право выполнения работ по реконструкции тепловых сетей

18 квартала г. Щелково Московской области

«27» июня 2012 г.

Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении открытого конкурса и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои заявки для заключения договора на право выполнения работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области

- Форма торгов: открытый конкурс.

- Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: Заказчик: Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84.

- Предмет договора: выполнение работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области.

- Начальная (максимальная) цена договора 15 297 500 (Пятнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 2 333 516 (Два миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 12 копеек.

Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

- Место выполнения работ: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская.

- Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

Срок и условия оплаты работ: оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Расчеты за выполненные работы выполняются в три этапа:

- первый этап выполненных работ составляет не менее 30 % от общего объема работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30 % от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 рабочих дней на основании счетов подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ;

- второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объема работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает подрядчику фактически выполненные и принятые работы на втором этапе в течение 30 рабочих дней на основании счетов подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ;

- третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 рабочих дней, на основании счетов подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При непредставлении подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость несданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

- Обеспечение заявки: не предусмотрено.

- Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

- Срок, место, порядок предоставления документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.schelkovoteplo.ru. документация по открытому конкурсу предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни, в пятницу – до 15:30.

- Место подачи заявок на участие в конкурсе, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни с 28 июня 2012 г. по 18 июля 2012 г., в пятницу – до 15:30.

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18 июля 2012 г. в 10:00 ч. (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 11:00 18 июля 2012 г. до 15:00 27 июля 2012 г. по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место подведения итогов конкурса: 15:00 01 августа 2012г. по месту нахождения Заказчика.

- Сведения о предоставлении преференций – не установлены.